附件：

中山市房屋市政工程安全生产全覆盖

交叉检查工作方案

为深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，落实市委常委会、市政府常务会议安全生产专题会议上书记、市长重要工作部署，结合全市建筑工程安全生产工作会议的工作任务安排，市住房城乡建设局联合组织对全市各镇街在建房屋市政工程项目实施安全生产全覆盖交叉检查。现制定工作方案如下：

一、部署动员

组织召开“中山市房屋市政工程安全生产全覆盖交叉检查”工作部署动员大会，就检查小组设置、检查方式方法、检查问题整改、检查结果运用等方面进行部署，重申检查工作纪律要求以及监督机制、奖惩机制，确保本次交叉检查高质量完成预定计划、达到预期效果。具体会议时间另行通知。

二、检查时间

7月31日至8月4日。

三、检查组设置

（一）检查组人员构成：本次交叉检查组成员由市住房城乡建设局机关，局下属建设工程安全中心、建设工程质量中心、代建办，镇街住房城乡建设主管部门，建筑业协会，在建工程项目施工企业、监理企业熟悉安全生产管理并具有中级或以上职称的技术人员组成。

（二）检查组分组方式：局机关及下属单位抽调25人、建筑业企业抽调50人，共组成25个检查小组（每组3人），向每个镇街各派驻1组。市住房城乡建设局相关领导视工作安排对镇街住房城乡建设主管部门进行飞行督导。

各镇街另行抽调住房城乡建设主管部门人员、辖区内在建项目工程技术人员不少于9人（视检查任务量酌情增减人员），组成3个检查小组（每组3人）。

（三）成立交叉检查技术支持小组，组成人员名单如下：

技术组一组：

组长：谢毅哲

成员：吴文汇、邹北龙、程谟栋

技术组二组：

组长：梁恒源

成员：王开兵、刘伟生、郑超

四、检查方式

（一）全面检查。本次交叉检查将对我市范围内所有在建房屋市政工程项目进行拉网式排查，对各方责任主体安全生产履职尽责情况、风险隐患排查整改等情况进行系统梳理和摸底，加强施工现场违法违规问题的行政执法处理，分级分类推进安全生产风险隐患的整改闭合。全市辖区内所有市管、镇（街）管纳入施工许可报建的1000平方米以上项目作为本次交叉检查第一阶段的重点任务；各镇街住房城乡建设主管部门对辖区内自建房等项目单独实施第二阶段的检查工作。

（二）内业检查。工程项目部介绍施工安全生产责任制落实以及施工现场安全管理情况。检查组查阅项目现场安全管理规章制度、领导架构，施工安全方案以及人员培训管理、特种设备操作及检测、危险作业环境防护、应急物资准备、隐患排查整改闭合、应急演练等方面的佐证资料。

（三）实地检查。检查组对工地现场的人员实名制管理、机械车辆进出指挥，塔吊、高大模板、深基坑等重大危险源以及高处坠落、高空坠物、重物击打等重大隐患进行筛查，对现场消防设施、警示标示标语、围挡、安全防护网、人员安全绳、安全帽、特种作业持证上岗等措施进行检查和问题督促整改。

（四）情况汇总。检查结束后，各镇街住房城乡建设主管部门对检查组发现的工程项目施工安全风险隐患进行梳理、分类，督促企业限期责令整改，在此基础上上报交叉检查工作报告。

五、检查内容

（一）安全管理责任履职。各镇街住房城乡建设主管部门学习传达市委常委会、市政府常务会议以及市住房城乡建设局“全市建筑工程安全生产工作会议”精神及工作部署情况；近期项目施工安全专项排查整治方案以及风险隐患、危险源分级分类整改措施，施工安全领域行政处罚、诚信扣分情况。

（二）危大工程系统管控。重点检查起重机械、深基坑、高大模板、脚手架、暗挖等危险性较大工程台账管理、“一线三排”情况。建设、施工、监理等单位是否落实高处作业“五个必须”、有限空间作业“七个不”要求，按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及实施细则开展专项方案编制、论证、方案变更、审核、交底、验收工作情况。施工企业对于建筑起重机械、附着升降式脚手架安全管理、高处作业隐患整治情况。暴雨、台风等极端天气预警预防机制建设情况。

（三）施工扬尘防控检查。重点检查施工单位是否建立扬尘污染防治检查制度，按要求落实扬尘防控“六个100%”，推进围挡、覆盖、喷淋、绿化等措施；是否按要求对工程运输车辆严格实行“一不准进，三不准出”管理；是否按要求对工程非道路移动机械进行管理。施工现场及工地出入口视频监控设备安装情况（建筑面积2万平方米以下的，不少于2个；建筑面积2万平方米及以上，5万平方米以下的，不少于3个；建筑面积5万平方米及以上的，不少于4个。市政项目按实际情况每个项目不少于2个）。非道路移动机械成品油直供制度建立、台账及报备情况。

（四）房屋改建扩建监管。检查各镇街报建的改扩建及装修工程项目监管、消防审查、隐患整改销号、违规拆改处罚等情况；新、改、扩建等小型工程实施开工信息录入（报备），日常“双随机、一公开”检查、质量安全巡查情况，特殊工程消防、竣工验收程序监督等情况。

（五）新冠肺炎疫情防控。重点检查施工单位是否建立新冠肺炎疫情防控“四个一”机制，加大防控力度；是否按要求落实在建项目封闭式管理，进场人员“粤康码”检查、体温检测等制度，员工健康档案管理及防疫知识宣传；工地卫生死角清理，防疫物资配备情况。项目现场实名制管理情况及项目管理人员考勤机制。

六、保障措施

（一）人员保障。此次大检查共分100个检查组（分组名单见附表），各镇街单独建立交叉检查工作群，各组组长与镇街提前沟通确定统一到达时间，集中碰头、分工落实各组承担的交叉检查项目任务，请各镇街住房城乡建设主管部门提前准备所有在建项目清单，以便科学规划好检查线路。

（二）交通保障。检查组车辆由每组组长与组员协调落实，市住房城乡建设局机关及下属单位检查组成员自行驾车前往集中地点。镇街抽调人员检查用车由镇街住房城乡建设主管部门统一协调并集中安排，条件允许的情况下，建议镇街按财务制度给予私人车辆相应的费用补贴。

（三）食宿保障。请各镇街住房城乡建设主管部门协助做好交叉检查过程中的工作餐、午休安排。因交叉检查任务较重，为加快检查任务完成进度，确有需要在镇街临时晚上住宿的情况，请镇街住房城乡建设主管部门协调并予以一并落实。

七、工作要求

（一）加强组织领导。各交叉检查组要进一步梳理当前房屋市政施工安全领域的重大风险、重要项目、重点环节，了解各类施工安全风险防范要领和管理要求，把交叉检查工作落实、落细。各镇街住房城乡建设主管部门、各有关企业要清醒认识当前房屋市政工程安全生产形势的严峻性和复杂性，组织开展近期国内重特大工程事故教训的警示教育，结合项目实际开展施工安全风险隐患的自查自纠。

（二）严明检查纪律。本次全覆盖交叉检查为充分了解我市房屋市政工程项目安全生产管理现状、风险隐患、存在的问题提供支撑，为住建行业主管部门践行人民至上、生命至上发展理念，进一步加强项目施工安全管理、落实监管责任、遏制事故发生提供决策参考。各检查组要严格检查纪律、落实回避制度（企业派出人员规避检查所在企业的工程项目），交叉检查组主动接受受检企业的监督、投诉，确保交叉检查结果公开、公平、公正，交叉检查达到实效。

（三）压实主体责任。各镇街住房城乡建设主管部门、各企业要进一步压实安全监管责任，完善施工安全相关人员、资金、设备、方案、预案、制度等一系列准备措施，落实危大工程、扬尘防治、有限空间作业、限额以下工程监督、疫情防控等工作要求，消除盲区死角等短板和漏洞，及时发现苗头性、倾向性问题，采取有效措施及时筑牢我市房屋市政工程持续安全施工的防线。

（四）力促整改到位。针对本次房屋市政工程安全生产全覆盖交叉检查发现的问题，市、镇联合推动各方责任主体实事求是、立行立改，认真落实整改措施要求，确保100%整改、100%落实、100%销号，对拒不整改、敷衍塞责的企业予以责令停止施工。一般问题隐患整改由镇街住房城乡建设主管部门予以复核，危大工程等重大隐患由市工程建设安全事务中心负责跟踪督导，确保整改闭合。对于企业施工安全的整改成效，市、镇（街）住房城乡建设主管部门将适时组织开展“回头看”工作。

（五）建立奖惩机制。充分发挥本次交叉检查对于行业管理的奖优惩劣作用，对于积极支持并派员参加本次交叉检查组的企业，施工安全措施扎实、交叉检查结果公认评价优秀的企业，将依法依规纳入诚信体系、招投标评定分离体系作为加分项执行。

- 附件：1、中山市房屋市政工程安全生产全覆盖交叉检查人员分组表

2、中山市房屋市政工程安全生产检查表

附件1：

中山市房屋和市政工程安全生产全覆盖交叉检查人员分组表

| 组别 | 镇街 | 组长 （联系电话） | 组员 （联系电话） | 镇街对接 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火炬开发区 | 张本正 13923346123 | 廖云华13549889948中山市永益建筑有限公司； 王建中13710376223中外天利(北京)工程监理公司 | 江荣波13631150927 |
| 2 | 翠亨新区 | 刘德林 13560680778 | 陈生汉13702300064中山市永益建筑有限公司； 闫林祥13680147666广东中远建设投资管理有限公司 | 吴迪曦13680255006 |
| 3 | 石岐 | 朱其伟 13715638585 | 龙求宝13928196773中山市祺丰农业机械设备有限公司； 罗潇13823934666广东华晨项目管理咨询有限公司中山分公司 | 叶正轶13823906884 |
| 4 | 东区 | 黄伟军 13590733838 | 石向阳13543837828中山市建信建筑有限公司； 李裕庭13822796669广东中火炬监理咨询有限公司 | 付光辉13923333118 |
| 5 | 西区 | 张光辉 13702799098 | 王令粮13068115106广东中山建设监理咨询有限公司； 李进才13640451193中山大成建筑工程公司 | 蔡志航13923302128 |
| 6 | 南区 | 黄文坚 13590769628 | 叶有13822781043广东三穗建筑工程有限公司； 张诤13823952893中山安泰工程项目管理有限公司 | 刘海锋13902592730 |
| 7 | 五桂山 | 关天夏 13590947990 | 蔡国州13421440724中外建天利(北京)工程监理公司； 张向阳13232560992中安瑞宝建设集团有限公司 | 黄成亮15107603788 |
| 8 | 小榄 | 卓小颖 13702306655 | 陈容辉13703044632中山市第二建筑有限公司； 陈增杰13018724466中山市中建设计监理咨询有限公司 | 周凌枫15602820945 |
| 9 | 古镇 | 郑伟元 13068160030 | 黄 勇13420223136广东致业工程建设有限公司； 王 楠13702522798宁波宇丰建设有限公司 | 区树利13560690919 |
| 10 | 横栏 | 徐 毅 18938773928 | 周贞勇13570600069中建四局第一建筑工程有限公司； 陈 钦13715667178广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | 陈耿冲13430275919 |
| 11 | 东升 | 彭英艺 13824776000 | 郭汉辉15819337778广东鸿厦工程管理咨询有限公司； 李孟秋18025687868深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 邓均荣13822722707 |
| 12 | 港口 | 梁建华 13322907833 | 徐富军15819977456福建鼎成工程管理有限公司中山分公司； 吴兴舜15913476043广东中火炬监理咨询有限公司 | 陈汝峰13590785340 |
| 13 | 沙溪 | 高智浩 13823800439 | 王成宪15917279524中达安工程项目管理有限公司； 鲍成松13420330073宏润建设集团有限公司中山分公司 | 周锦铭13823982902 |
| 14 | 大涌 | 宁斌 18576017904 | 周润堂13823958929广东湘达劳务集团有限公司； 刘春惠13068118188中山市建业建筑工程监理有限公司 | 程明锋13794166800 |
| 15 | 黄圃 | 黄振威 13005522828 | 符金冰13420320462中外天利(北京)工程监理公司； 王茂新13726072556湖南省第五工程有限公司 | 赖称平13823980881 |
| 16 | 南头 | 朱红祥 13422803116 | 邹 京13590766346中山市建设工程质量检测中心有限公司； 吴雁斌13380899903广东中火炬监理咨询有限公司 | 卢健文13421438509 |
| 17 | 东凤 | 黄桂池 13823932130 | 万里龙15820528058梅州市敏捷建筑工程有限公司； 王宏伟15119101121中达安工程项目管理有限公司 | 巢敬生13631133686 |
| 18 | 阜沙 | 周志广 13702382622 | 黄龙18813841680中安瑞宝建设集团有限公司； 王 强13809682895公诚管理咨询有限公司 | 梁杰华13923303803 |
| 19 | 三角 | 高灿枢 15876797515 | 刘伯成15626287758中安瑞宝建设集团有限公司； 朱天金13113930759中外天利(北京)工程监理公司 | 杨俊明13824706092 |
| 20 | 民众 | 刘鑫 13420455163 | 旷志华18000262512江西天鑫建筑工程有限公司； 帅晓军13902596436广东中山建设监理咨询有限公司 | 杨 鹏13702500097 |
| 21 | 南朗 | 肖皓 13549800948 | 蒋宜红13925306189广东中山建设监理咨询有限公司； 谢绪杰13528199452广东永旺建设有限公司 | 张学明13590930968 |
| 22 | 三乡 | 李文剑 13420408277 | 陈旺生15889885139中山市睿能建设工程有限公司； 张天凯13925373767广东鸿翔建设有限公司 | 郑家雄13928141380 |
| 23 | 坦洲 | 徐冲 18689380299 | 陈景13924519949中天建设集团有限公司； 古国敬13590892296中山市翠亨建筑工程有限公司 | 苏浩源13600333220 |
| 24 | 板芙 | 蔡晓斌 18813711158 | 林宁东13703031638中山市南下建筑工程有限公司； 曾耀威18948562611中天建设集团有限公司 | 杨家昌18928182711 |
| 25 | 神湾 | 胡柏延 18666192223 | 吴汉全13902824205中山明远路桥工程公司； 黄建富13702386686中山市新城建筑工程有限公司 | 丘颂泉13531886521 |

附件2：

中山市房屋市政工程安全生产检查表

工程名称：

建设单位：

施工单位：

监理单位：

检查人员（签名）：

检查日期：2021年      月      日

| 检查项目 | 检 查 内 容 | 检查情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镇街住房城乡建设部门安全管理责任履职 | 1.镇街住房城乡建设部门是否学习传达市委常委会、市政府常务会议以及市住房和城乡建设局“全市建筑工程安全生产工作会议”精神 | 口是 口否 |  |
|  | 2.镇街住房城乡建设部门是否编制项目施工安全生产专项排查整治方案 | 口是 口否 |  |
|  | 3.镇街住房城乡建设部门是否对限额以下工程开展日常监督 | 口是 口否 |  |
|  | 4.镇街住房城乡建设部门是否对房屋改建扩建进行监管 | 口是 口否 |  |
| 企业安全管理责任履职 | 1.安全管理人员和特种作业人员是否持证上岗 | 口是 口否 |  |
|  | 2. 施工单位是否依法设立安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员和保障安全生产投入 | 口是 口否 |  |
|  | 3.安全教育、安全交底是否落实 | 口是 口否 |  |
|  | 4.安全生产“一线三排”工作指引是否落实 | 口是 口否 |  |
|  | 5.施工单位应急预案及响应机制等是否到位 | 口是 口否 |  |
| 文明施工 | 1.现场围挡是否按要求设置，围挡的公益广告面积是否达到文件要求 | 口是 口否 |  |
|  | 2.是否设置洗车槽和洗车设施，并专人管理 | 口是 口否 |  |
|  | 3.施工车辆上路是否有清洗，无带泥上路现象，是否按要求对工程运输车辆严格实行“一不准进，三不准出”管理 | 口是 口否 |  |
|  | 4.施工现场是否落实扬尘控制措施并做好记录 | 口是 口否 |  |
|  | 5.施工现场是否按照要求安装视频监控 | 口是 口否 |  |
|  | 6.是否落实扬尘防控六个100%要求 | 口是 口否 |  |
| 有限空间作业管理 | 1.项目是否全面辨识风险，设置安全警示标志 | 口是 口否 |  |
|  | 2.是否建立有限空间安全规章制度和作业流程 | 口是 口否 |  |
|  | 3.是否开展了有针对性的汛期安全教育培训 | 口是 口否 |  |
|  | 4.是否为员工配备个人劳动保护用品，特别是配齐配全通风检测作业仪器、呼吸器等各类应急保障用品 | 口是 口否 |  |
|  | 5.是否按要求配备监护人员 | 口是 口否 |  |
|  | 6.是否确保有限空间作业现场设备设施安全，特别是电气设备符合防爆、安全等规定 | 口是 口否 |  |
|  | 7.是否严格落实有限空间作业许可申报审批管理 | 口是 口否 |  |
|  | 8.是否定期组织员工安全培训、应急救援演练 | 口是 口否 |  |
| 危险性较大分部分项工程管理 | 1.在危大工程施工前是否组织工程技术人员编制专项施工方案 | 口是 口否 | 抽查项目： □基坑工程 □模板工程及支撑体系 □起重吊装及起重机械安装拆卸工程 □脚手架工程 □拆除工程 □其它 |
|  | 2.是否向施工现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底 | 口是 口否 |  |
|  | 3.是否按住建部要求制作并公开（张贴或悬挂）危大工程施工安全要点标牌 | 口是 口否 |  |
|  | 4.项目专职安全生产管理人员是否对专项施工方案实施情况进行现场监督 | 口是 口否 |  |
|  | 5.是否对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证 | 口是 口否 |  |
|  | 6.是否根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改 | 口是 口否 |  |
|  | 7.是否严格按照专项施工方案组织施工 | 口是 口否 |  |
|  | 8.是否按规定组织危大工程验收 | 口是 口否 |  |
|  | 9.是否按照规定建立危大工程安全管理档案 | 口是 口否 |  |
|  | 10.监理单位是否按规定实施监理工作 | 口是 口否 |  |
|  | 11.危险性较大的分部分项工程“六不施工”是否落实 | 口是 口否 |  |
|  | 12.是否划定危险区域，做好施工现场的高支模、深基坑、脚手架、施工起重机械等危险性较大的分部分项工程安全管理 | 口是 口否 |  |
|  | 13.是否有危险性较大的分项分部工程百分百编制专项施工方案 | 口是 口否 |  |
| 高处作业管理 | 1.高处作业是否编制专项施工方案，并进行技术交底 | 口是 口否 |  |
|  | 2.高处作业人员是否持证上岗 | 口是 口否 |  |
|  | 3.施工总承包单位是否配备相应的安全帽、安全带 | 口是 口否 |  |
|  | 4.高处作业现场是否安排监护人员 | 口是 口否 |  |
|  | 5.高处作业安全防护措施是否落实到位 | 口是 口否 |  |
| 疫情防控 | 1.是否掌握流动人员情况并，做好重点人员管理 | 口是 口否 |  |
|  | 2.是否通过“粤康码”登记体温检测情况并落实健康检查和健康登记 | 口是 口否 |  |
|  | 3.是否做好工作和生活场所清洁卫生消毒 | 口是 口否 |  |
|  | 4.是否加强防控宣传教育 | 口是 口否 |  |
|  | 5.是否落实个人防护要求 | 口是 口否 |  |
|  | 6.是否落实消毒、封闭式管理等措施 | 口是 口否 |  |
| 非道路移动机械管理 | 1.是否实行非道路移动机械进场核验制度，严格核验进场非道路移动机械环保标牌和环保信息情况，是否落实“一机一牌一卡”制度 | 口是 口否 |  |
|  | 2.是否建立非道路移动机械进出场台账 | 口是 口否 |  |
|  | 3.低排放控制区内非道路移动机械是否达到排放标准，是否禁用冒黑烟等高排放非道路移动机械 | 口是 口否 |  |
|  | 4.是否项生态环境部门申请办理非道路移动机械编码登记 | 口是 口否 |  |
| 非道路移动机械油品直供管理 | 1.项目是否和正规成品油经营企业签订非道路移动机械直供成品油协议 | 口是 口否 |  |
|  | 2.施工单位是否建立完善油品进货、使用、销售台账备查 | 口是 口否 |  |

| 其他 |  |
| --- | --- |